CLIENT : CNPE BLAYAIS

CONTROLE ET MAINTENANCE DU PARC MATISEC

- Ce document est à retourner avec le VSO au service après vente de la société MATISEC

- Interlocuteur : PAILLET Fabien - tél 0681.673.638

VSO CLIENT

BPE MATISEC

SOMMAIRE

-1- Habilitations

-2- Liste des documents applicables

-3- Planning d’exécution

-4- Organigramme de chantier

-5- Liste des outillages spécifiques

-6- Dossier relatif aux pièces de rechange

-7- Dossier de préparation du Plan de Prévention

-8- Evaluation dosimétrique prévisionnelle

##### -1- HABILITATIONS

| ##### Libellé | ##### Etat |
| --- | --- |
| ##### Certificat CEFRI 485 E | ##### Joint au DRT |
| ##### Certificat ISO 9001 version 2015 | ##### Joint au DRT |
| ##### Tableaux des habilitations – formulaire PE-043 | ##### Joint au DRT |
| ##### Attestation d’aptitude au gonflage – formulaire PE-053 | ##### Joint au DRT |
| ##### Habilitations inspection périodique - APAVE | ##### Joint au DRT |

##### -2- LISTE DES DOCUMENTS APPLICABLES

- Procédures

| Référence | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| PRO-DIR-001.A | Procédure de revue de direction | Consultable |
| PRO-DIR-002.A | Procédure de revue de contrat, technique et commerciale | Consultable |
| PRO-COM-001.A | Procédure de gestion des demandes clients | Consultable |
| PRO-FAB-001.A | Maitrise de la fabrication | Consultable |
| PRO-FAB-002.A | Conditionnement, stockage, préservation, et livraison | Consultable |
| PRO-ACH-001.A | Maitrise des achats | Consultable |
| PRO-ACH-002.A | Recherche des fournisseurs | Consultable |
| PRO-ACH-003.B | Evaluation des fournisseurs | Consultable |
| PRO-QUA-001.A | Gestion des documents et des données | Consultable |
| PRO-QUA-002.A | Gestion des enregistrements | Consultable |
| PRO-QUA-003.A | Gestion des non-conformités | Consultable |
| PRO-QUA-004.B | Contrôle réception | Consultable |
| PRO-QUA-005.B | Maitrise des appareils de mesure et de surveillance | Consultable |
| PRO-QUA-006.B | Audits internes | Consultable |
| PRO-QUA-007.A | Actions correctives et préventives | Consultable |
| PRO-R&D-001.C | Maitrise de la conception | Consultable |
| PRO-R&D-002.A | Gestion de la traçabilité | Consultable |
| PRO-SAV-001.A | Gestion des commandes SAV interne | Consultable |
| PRO-SAV-002.A | Traitement des commandes SAV externe | Consultable |

- Instructions

| Référence | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| MR-165 | Spécifications générales de montage | Consultable |
| PR-014 | Mode opératoire de Contrôle des A.R.I. | Consultable |
| PR-016 | Mode opératoire de Contrôle MAT-AIR Secours | Consultable |
| PR-017 | Mode opératoire de Contrôle UCAL et UCAL/PR 1500 et 2100 | Consultable |
| PR-018 | Mode opératoire de Contrôle Chariot Filtration | Consultable |
| PR-019 | Mode opératoire de Contrôle UCAL Secours | Consultable |
| PR-021 | Mode opératoire de Contrôle EVAC III | Consultable |
| PR-022 | Mode opératoire de Contrôle EVAMAT | Consultable |
| PR-028 | Contrôle croisé prestations sav externe | Consultable |
| PR-041 | Instruction d’inspection périodique des récipients sous pression | Consultable |
| PR-044 | Instruction de requalification des récipients sous pression | Consultable |
| PR-045 | Mode opératoire épreuve hydraulique | Consultable |
| PR-046 | Mode opératoire remplissage des bouteilles | Consultable |
| PR-062/S | Mode opératoire de Contrôle UFS Standard | Consultable |
| PR-075 | Mode opératoire de contrôle GEVAC | Consultable |
| PR-080 | Mode opératoire de contrôle d'une SPMB | Consultable |
| PR-081 | Instructions de contrôle rampe de gonflage sécurisée | Consultable |
| PR-082 | Instructions d'étalonnage armoire d'analyse d'air | Consultable |

- Formulaires

| Référence | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| DE-002 | Fiche de non-conformité | Rapport fin d’intervention |
| EE-002 | Certificat d’étalonnage et de contrôle du banc sinusoïdal Matitest | Rapport fin d’intervention |
| PE-004 | Fiche de relevé de contrôle des bouteilles | Rapport fin d’intervention |
| PE-005 | Pièces de rechange | Rapport fin d’intervention |
| PE-006 | Feuille de travaux | Rapport fin d’intervention |
| PE-023 | Fiche d’ARI en contrôle de vérification | Rapport fin d’intervention |
| PE-031 | Fiche d’identification produits SAV ARI | Rapport fin d’intervention |
| PE-034 | Compte rendu d’inspection périodique d’un récipient sous pression | Rapport fin d’intervention |
| PE-037 | PV requalification périodique d’un récipient sous pression | Rapport fin d’intervention |
| PE-059 | Certificat de contrôle UFS | Rapport fin d’intervention |
| GE-015 | PV de contrôle UCAL SECOURS et UCAL SECOURS PR | Rapport fin d’intervention |
| GE-014 | PV de contrôle UCAL et UCAL/PR | Rapport fin d’intervention |
| GR-029 | PV de contrôle sifflets basse pression | Rapport fin d’intervention |
| PE-078 | Certificat de contrôle GEVAC | Rapport fin d’intervention |
| PE-089 | PV contrôle SPMB | Rapport fin d’intervention |
| PE-090 | Calibration armoire analyse | Rapport fin d’intervention |
| PE-092 | PV de contrôle rampe de gonflage sécurisée | Rapport fin d’intervention |
| PE-097 | PV de contrôle enrouleur motorisé | Rapport fin d’intervention |

##### -3- PLANNING D’EXECUTION

- Durée de l’intervention (nombre de semaines) :  4 SEMAINES

- Date début des travaux : 05/01/2026

- Date prévue de fin des travaux : 30/01/2026

- Horaires de travail :

###### Lundi à vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Selon respect réglementation sur la durée du travail

##### -4- ORGANIGRAMME DE CHANTIER

Responsable S.A.V

F. PAILLET

Contrôleur technique 1

F. PAILLET

CDI

RP2 SCN2

ZC

Contrôleur technique 2

E. MADEC

CDI

RP2 SCN2

ZC

Contrôleur technique 3

G. THOUIN

CDI

RP2 SCN2

ZC

Chargé de travaux 1

L.GABET

CDI

RP2 SCN2

ZC

Chargé de travaux 2

Exécutant 1

G.THOUIN

CDI

RP2 SCN2

ZC

Exécutant 2

E.MADEC

CDI

RP2 SCN2

ZC

Exécutant 3

Exécutant 3

Informations complémentaires :

Conseiller en Radioprotection :	Responsable Sécurité :

Mr Marc LE BRAS	M. Gaylord MAURIN

Société PREVAXIOM	Société MATISEC

12 Allée de Rouboisson	Téléphone : 04 74 28 30 33

69150 Décines Charpieu	Email : g.maurin@matisec.fr

Téléphone : 06 28 07 68 47

Email : m.lebras@prevaxiom.fr

##### -5- LISTE DES OUTILLAGES SPECIFIQUES

- Banc MATITEST

- Endoscope

- Tampons et bagues

- Clés spécifiques masques, détendeurs et régulateurs

- Caisse à outils

- Instrumentation contrôle UFS

##### -6- DOSSIERS RELATIFS AUX PIECES DE RECHANGE

| Référence | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| DOP003 | Masque TOTAL III filtrant | Consultable |
| DOP004A | Masque TOTAL II | Consultable |
| DOP006A | MRE | Consultable |
| DOP008A | Détendeur EPCU | Consultable |
| DOP009A | Régulateur « CLICK » | Consultable |
| DOP010 | UCAL PR 2100 L | Consultable |
| DOP012A | Masque TOTAL III pression positive | Consultable |

##### -7- DOSSIER DE PREPARATION DU PLAN DE PREVENTION

| Réf. | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| PE-038 | Analyse de risques | ##### Joint au DRT |
| PE-039 | Délégation de pourvoir signature plan de prévention | Joint au DRT |
| PE-040 | Information préalable à l’ouverture de travaux | Joint au DRT |

##### -8- EVALUATION DOSIMETRIQUE PREVISIONNELLE

| Réf. | Libellé | Etat |
| --- | --- | --- |
| PE-040 | Information préalable à l’ouverture de travaux | ##### Joint au DRT |